柘城县生活垃圾焚烧发电项目

柘城一体化项目（柘城县生活垃圾焚烧发电项目、柘城县生物质热电联产项目）钢结构工程

施工队招标文件

招标单位：安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司

招标时间：2019年12月13日

投标须知

## 投标须知附表

| 1 | 工程概况 | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 工程名称 | 柘城一体化项目（柘城县生活垃圾焚烧发电项目、柘城县生物质热电联产项目）钢结构工程 |  |  |
| 1.2 | 建设单位/业主 | 光大城乡再生能源（柘城）有限公司 |  |  |
| 1.3 | 建设地点 | 河南省商丘市柘城县大仵乡 |  |  |
| 1.4 | 设计单位 | / |  |  |
| 1.5 | 总包单位 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 |  |  |
| 1.6 | 建设规模 | / | 结构类型 | 网架、管行架、门式钢架 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |  |  |
| 3 | 招标范围 | 卸料平台网架、垃圾坑、综合主厂房~焚烧炉及烟气净化间、灰飞固化间、汽车间、垃圾坡道、干料棚（1#、2#、3#）、栈桥等零星工程 |  |  |
| 4 | 承包方式 | 固定含税综合单价包干（所有的钢结构部分及围护现场施工报价清单安装造价） |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 10万（长期和瑶海合作的施工队可不交），合同工程量完成40%后退还 |  |  |
| 6 | 工期要求 | 满足招标人提出的工期（2020年8月20日前完工） |  |  |
| 7 | 质量要求 | 省优工程，确保“建设杯”，力争“中州杯”； |  |  |
| 8 | 安全文明要求 | 符合国家或地方相关法律、法规的规定。满足总包创省文明工地要求, |  |  |
| 9 | 进场时间 | 计划2019年12月25日左右构件进场 |  |  |

## 总则

### 项目概况

柘城县生活垃圾焚烧发电及生物质热电联产项目钢结构工程施工招标范围为：主厂房垃圾仓屋面、卸料平台屋面、汽机间屋面、焚烧炉及烟气净化间、飞灰固化间、垃圾坡道、输料栈桥、干料棚等的钢架、网架、檩条及金属压型彩钢板、辅助部分等。垃圾烟气净化区域螺旋输送平台外围护、反应塔顶部雾化器封闭、生物质锅炉钢架下侧配电间、钢灰库出灰区域周边封闭、输料栈桥19.2 m层配电间封闭、油罐区上部增加防护棚、生物质锅炉房半紧身封闭（8.0m以下）等均包含在本次招标范围内；具体范围详见附件1：《安装报价表》。

投标单位的合格条件：

###### 有钢结构安装资质的的单位。

###### 本工程钢结构安装焊接及相关工程劳务分包不得转包，如发现转包，发包方有权解除合同，由此引起的损失由承包方承担。

### 招标范围

### 本工程图纸中钢结构工程安装招标范围：工程劳务分包（保险、税票、水电、工人食宿、施工措施费、劳保等），包括设计变更以及招标人临时指定的任务（中标人不得以任何理由拒绝或减缓实施）；

###### 本工程施工范围包括不限于以下内容：

承包方严格按照发包方的施工组织设计（包括各类专项方案）、工期计划（包括调整计划）、按施工蓝图和深化图、技术说明/技术规范进行施工。包括但不限于：机具设备进场与准备，进场钢结构的卸车、场内倒运、保管，对构件进行检验、验收、构件缺陷修整，测量放线、预埋复测、现场拼装（如有）、吊装、技术措施、校正、高强螺栓安装、焊接；废钢回收、构件焊接及配合焊缝质量检测，以及为完成上述工作所需要一切安装措施、安全措施、文明施工措施（含工完场清）以及必要的超时加班措施。工作内容和范围：包括不限于本项目钢结构部分的主次结构安装、围护部分安装、预埋复测施工、本项目所有泛水包边施工、现场压瓦时抬瓦费用。以施工图纸所有钢结构及围护部分的全部内容的现场安装焊接，现场构件划伤和焊接部位以及工艺要求在现场焊接施工等部位补漆、构件污垢清理等。在未移交业主前分包对产品的保护，分包方不能拒绝执行钢结构规范规定的为完成全部工程而需执行的在上面条款中可能遗漏的工作。

乙方在施工现场施工期间使用业主或土建方的水电，乙方必须装表计量，在工程结束后及时办理水电工程费决算，该费用由乙方支付（费用含报价内），结算时把凭据交给甲方，否则甲方从乙方决算价中按工程总造价的0.9%扣除（销售公司与业主或总包方的合同总价）。

乙方对现场进行勘察了解现场施工条件及环境和不利因素，有序组织材料，构件进场、堆放、采用大型吊车等，产生二次倒运甲方不予承担其费用。如中标后乙方不得以任何理由要求追加任何款项(所有费用包含在施工综合单价报价中)。

如构件需要现场修改乙方必须无条件配合甲方修改，修改内容一周内在5个工时以内的费用乙方自行承担；超出5个工时的经甲方项目经理现场确认后协商解决（每工时按220元计算），但乙方必须无条件配合修改不得以任何理由拒绝或拖延。

乙方自行准备施工器械机具、安装辅材（焊丝（条）、胶水、铆钉等）、劳保防护用品。自行准备生活、办公场地和设施甲方不再提供。

乙方购置辅材必有经过甲方验收，并提供质量保证书和检测，检测结果符合总包要求。检测费用自行承担

乙方必须配备足够施工人员，在工期紧张的情况下甲方有权要求乙方加班。加班费用包含在综合报价中，甲方不再单独支付。如乙方未按要求完成施工，为甲方造成损失由乙方承担，并每天罚款1000元。

乙方必须按时支付施工人员工资，并约束施工人员不得在现场酗酒闹事。如有乙方施工人员为该项目在任何地方滋事，发生一次罚款20000元。

如乙方未能达到甲方施工要求，甲方有权解除合同，乙方必须无条件服从，并根据甲方要求在5日内撤场。并不得损坏已完成工程，已完成合格工程按50%计量进行结算。

### 工期要求

承包方必须按照本工程甲方及业主制订的工期计划完成合约承包范围内的全部内容，工期中包括与其他施工单位的协调作业等。如因乙方原因造成工期拖延的，按人民币10000元/天承担延期违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失。

### 施工人员

###### 施工人员（须持有国家或地方认定的有效的操作证和上岗资格证书）；

###### 须配备管理人员：现场负责人及专职安全员等；

###### 须配备招标人认可的专业施工工长（测量、吊装、拼装、焊接等）；

###### 所配备的特殊工种操作人员（如焊工、起重等）应通过国家现行行业标准的考试，并取得相应证书。要求所提供的技工能满足现场施工需要，并将每月施工人员花名册报招标人的项目部备案，未经许可，承包人不得随意更换和减少施工人员。

### 质量要求

###### 本工程质量要求约定为：确保省优工程，确保“建设杯”，力争“中州杯”；创省文明工地。（按图施工或甲方提供的变更文件（图纸）及《GB50205-2001》规范进行施工

###### 质量违约责任：在承包方承包施工范围内工程未能达到上述质量标准，按合同总造价的5%承担违约金。并且出现的施工质量问题均由分包方负责解决，费用由分包方自理，若因此影响工期，承包方还应承担工程逾期违约责任。

### 其它：

### 1、报价单位需踏勘项目现场。

### 甲方项目负责人：未少明             电话：13855114953

### 甲方项目商务负责人：金磊           电话：15856975869

- 附报价表